ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СВОБОДНЫЙ

В 2019 году в городе Свободном реализовывались 13 муниципальных программ в сферах экономики, образования, культуры, физкультуры и спорта, транспортной, жилищно-коммунальной, жилищного строительства, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в сфере управления.

На реализацию муниципальных программ в 2019 году утвержден общий плановый объем финансирования 4649199,28 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 2111212,34 тыс. руб., областной бюджет 1056464,94 тыс. руб., местные бюджеты 1260781,71 тыс. руб. , внебюджетные средства 220740,29 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА СВОБОДНОГО"

Для реализации мероприятий муниципальной программы "Экономическое развитие города Свободного" на 2019 год утвержден плановый годовой объем финансирования в размере 5302,95 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджет 4920 тыс. руб., местного 382,95 тыс. руб.

Общий объем финансирования программы заложен на реализацию  подпрограмм «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Свободном».

На реализацию основного мероприятия подпрограммы «Консультационные, информационные и организационные мероприятия» реализовано 124 тыс. руб. направленных на участие в Амурском международном выставке-форуме «АмурЭкспоФорум—2020».

В рамках реализации основного мероприятия «Финансовая поддержка» предоставлена Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства по следующим направлениям:

- Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в части предоставления грантов (субсидии) начинающим предпринимателям. Общая сумма финансовой поддержки составила 1 319, 35 тыс. руб., в том числе: 1 253,38 тыс. руб. региональные средства, 65,97 тыс. руб. средства местного бюджета. По итогам конкурсного отбора субсидия предоставлена пяти субъектам малого бизнеса.

- Субсидия по возмещению затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития или модернизации. Общая сумма финансовой поддержки составила 3 359,6 тыс. руб., в том числе: 3 191,62 тыс. руб., региональные средства, 167,98 тыс. руб. средства местного бюджета. По итогам конкурсного отбора субсидия предоставлена четырем субъектам малого бизнеса.

3. Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства в части  возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). Общая сумма финансовой поддержки составила 500,00 тыс. руб., в том числе: 475,00 тыс. руб. региональные средства, 25,00 тыс. руб. средства местного бюджета. По итогам конкурсного отбора субсидия предоставлена одному субъекту малого бизнеса.

Финансовое исполнение мероприятий муниципальной программы составило 94,34 %.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА СВОБОДНОГО"

Для реализации мероприятий по муниципальной программе "Развитие транспортной системы города Свободного" на 2019 год утвержден плановый годовой объем финансирования в размере 468 109,38 тыс. руб. исполнено 371 196,21 тыс. руб., что составляет 79,3%.

По подпрограмме "Развитие улично-дорожной сети" на 2019 год утвержден плановый годовой объем финансирования в размере 389 408,71 тыс. руб.,  исполнено 292 495, 54 тыс. руб., что составляет 75,1%.

В рамках мероприятие по содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них в весенне-зимний период МКП «Дорожник» проводилась работа по очистке проезжей части улиц и перекрестков от снега; россыпь песка на перекрестках и скользких участках улиц. В летний, осенний период произведена заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях; проводилось нанесение линий дорожной разметки, обеспыливание улиц, выкашивание газонов. На 2019 год по данному мероприятию утвержден плановый годовой  объем финансирования в размере 85 599,00 тыс. руб. исполнено 83 644,27 тыс. руб., что составляет 97,7%

В рамках мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения установлены светофорные объекты по ул. Ленина-ул. Кручинина; ул. Управленческая-ул. Литвиновская; ул. Подгорная-ул. Карла Маркса, ул.  Ленина-ул. Зейская, ул. Подгорная-ул. Чехова. Так же произведена замена и ремонт оборудования светофорных объектов по ул. Ленина-ул. 40 лет Октября, ул. Ленина-ул. Карла Маркса, а также в районе школы №2 и магазина «Пассаж». При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 12 611,72 тыс. руб. исполнено 10 126,80 тыс. руб., что составляет 80,3%.

Осуществление экспертизы и технического надзора за ремонтом улично-дорожной сети. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 4 018,17 тыс. руб. исполнено 2 964,79 тыс. руб., что составляет 73,7%. Причина не исполнения плана связано с расторжением муниципального контракта от 14.10.2019 № 206 и ИВЦ «Энергоактив» в связи с невыполнением запланированных ремонтов дорог АО «ДЭП 191».

Возмещение затрат, связанных с усилением, укреплением, восстановлением автомобильных дорог и иные расходы, связанные с перевозкой всех необходимых грузов и проезда любого вида транспортных средств, задействованных при строительстве объектов Этапа 4.1, Этапа 4.2 в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"" выполнены работы по восстановлению асфальтного покрытия по адресам:

-ул. Станиславская от ул. Серова до Орджоникидзе (восстановление асфальтного покрытия 4306 м2)

-пер. Юбилейный (восстановлено асфальтное покрытие 320,1 м2)

- ул.Ваурповское шоссе от жилого дома №4 до ул. Каменчука (восстановление асфальтного покрытия 296,9 м2 )

- ул.Дубровское шоссе (восстановление асфальтного покрытия 222,3 м2)

- ул. Серова (восстановление асфальтного покрытия 1097,3 м2)

- ул. Лазо (восстановление асфальтного покрытия 3547,2 м2). При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 52 293,34 тыс. руб. исполнено 16 045,21 тыс. руб., что составляет 30,6%. Причина не исполнения плана связано с окончанием сезонности проведения работ по ремонту и восстановлению автомобильных дорог.

В рамках мероприятия «Приведение в нормативное транспортное-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Свободного» выполнены работы по ремонту –улично дорожной сети г. Свободного:

-ул. Ленина от ул. Малиновского до ул. М. Чесноковского; ул. Кручинина-Чехова от пер. Зелёный до ул. Подгорная; ул. Кирова от ул. Луначарского до ул. Куйбышева (восстановление асфальтного покрытия 13323,5 м2)

-ремонт тротуара по ул. Ленина от ул. Зейская до ул. Инженерная (уложена плитка 2007962,4 м2);

-ремонт тротуара по ул. Комарова - от ул. Ленина до ул.Амурская ( уложена тротуарная плитка 750,85 м2);

- ул. Ленина от ул. Шевченко до ул. М. Чесноковская, (восстановлено асфальтовое покрытие 6 352,24 м2);

-восстановление асфальтового покрытия ул. Пушкина от ул. М.Чесноковкая до ул. Пионерсая (восстановлено асфальтовое покрытия 1829,12 м2, уложена тротуарная плитка 373,5 м2);

-ремонт улично-дорожной сети г. Свободного, ул. Зейская от ул. 50 лет Октября до ул. Подгорная; ул. Матросова от ул. Октябрьская до ул. Серова; пос. Аэропорт по ул. Бузулинское шоссе от федеральной трассы до Авиабазы (восстановлено асфальтовое покрытие 14562,00 м2);

-ремонт тротуара по ул. Ленина, от ул. Пионерская до ул. Советская (уложена плитка 393 м2) ;

-ремонт тротуара по ул. Ленина,  ул. М.Чесноковская до ул. Пионерская (уложена тротуарная плитка 304 м2). При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 95 059,22 тыс. руб. исполнено 56 752,52 тыс. руб., что составляет 59,7%. Причина не исполнения плана связано с расторжением 31.12.2019 контрактов с АО ДЭП 191 в связи с невыполнением работ и окончанием срока действия контрактов.

В рамках мероприятия «Восстановление уличного освещения на территории города Свободного» выполнены работы по ремонту уличного освещения на территории города Свободного (район д/с № 7 от ул. Мухина по ул. 40 лет Октября до входа в д/с, 2. район д/с № 10 корпус № 2 по ул. Дзержинского до ул. 50 лет Октября, 3. филиал д/с от школы № 5 по ул. Чубаровых, 4. пер. Зеленый от ул. 40 лет Октября до ул. Управленческая, 5. район школы № 11 от ул. Каменчука до пер. Рабочий), а также в поселке Аэропорт по ул. Бузулинское шоссе. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 1 301,99 тыс. руб. исполнено 1 301,99 тыс. руб., что составляет 100 % исполнение.

В рамках мероприятия «Расходы на производство обмерных и обследовательских работ автодорожных мостов» при утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 2 849,00 тыс. руб. исполнено 0, 00  тыс. руб., что составляет 0,0 %. Причиной не выполнения плана связано с не предоставлением выполнения ООО «Азимут ПИК» по муниципальному контракту 189 от 25.10.2019 за работы по обследованию, диагностике и паспортизации мостов с разработкой проекта организации дорожного движения на мостах с подходами, на автомобильных дорогах общего пользования».

В рамках мероприятия «Инструментальная диагностика автомобильных дорог общего пользования местного значения города» оформлены отчеты по результатам диагностики и видеопаспорт каждой дороги (в городе 257 сооружений дорожного транспорта, общей протяженностью 304,65 км.) При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 1 940,00 тыс. руб. исполнено 1 940,00 тыс. руб., что составляет 100 %.

В рамках мероприятия «Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области» выполнены работы по техническому перевооружению светофорных объектов на ул. Ленина - К. Маркса, 8 шт. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 373,00тыс. руб. исполнено 372,95 тыс. руб., что составляет 99,9 %.

В рамках мероприятия «Осуществление муниципальными  образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них» произведен:

-ремонт дороги по ул. Бульварная от ул. Ленина до ул. Линейная; ул. Линейная от.ул. Бульварная до ул. Луговая; ул Луговая от ул .Линейная до ул. Верхняя по ул. Шатковского от ул. М.Чесноковског до ул. Бульварная (4,345км) ;

-устройство объездной дороги путепровода по ул. Гидротехническая от ул. М.Чесноковская до ул. Зейская (3,396км);

- обслуживание и содержание камер видеофиксации и видеонаблюдения;

-ремонт асфальтового покрытия по ул.50 лет Октября от ул. М.Чесноковская до ул. Почтамтская (0,759 км);

-ремонт тротуара по ул. Ленина от ул. К. Маркса до ул. Зейская (1,626тыс.кв.м);

- ремонт тротуара по ул. Мухина от ул. Инженерная до ул. Зейская;

-ремонт уличного освещения поселок Аэропорт от поворота с трассы на Шимановск и по ул. Бузилинское шоссе (1,1км/35шт). При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 128 112,25 тыс. руб. исполнено 114 095,98 тыс. руб., что составляет 89,06 %.

В рамках мероприятия «Реконструкция автодорожного путепровода на пересечении автомобильной дороги улицы Михайло-Чесноковская города Свободный с железнодорожным полотном на 7806 км ПК10» выполнена разработка обоснования инвестиционного проекта "Реконструкция автодорожного путепровода по ул.М.Чесноковская с пересечением железнодородного полотна на 7806 км. Пк 10 в г.Свободный". При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 5 250 ,99 тыс. руб. исполнено 5 250,99 тыс. руб., что составляет 100 %.

По подпрограмме "Развитие транспортного комплекса" на 2019 год утвержден плановый годовой объем финансирования в размере 78 700,67 тыс. руб.,  исполнено 78 700,67 тыс. руб., что составляет 100 %.

В рамках мероприятия «Приобретение комплексно-уборочных машин в сфере дорожной деятельности» приобретено 13 ед. техники: самосвал ГАЗ с 3-х сторонней разгрузкой, самосвал, автогрейдер, трактор с навесным оборудованием (2 ед.), машина для перевозки персонала, вакуумная подметальная машина, мини-погрузчик, автогрейдер (2 ед.), автоцистерна вакуумная коммунальная, колесный экскаватор, автомобиль бортовой с КМУ. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 78 091,38 тыс. руб. исполнено 78 091,38 тыс. руб., что составляет 100 %.

В рамках мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения» выплачена субсидия на покрытие убытков, возникающих в результате регулярных перевозок пассажиров по муниципальным социально-значимым маршрутам. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 609,28 тыс. руб. исполнено 609,28 тыс. руб., что составляет 100 %.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СВОБОДНОГО"

Для реализации мероприятий по муниципальной программе "Охрана окружающей среды и благоустройства территории города Свободного" на 2019 год утвержден плановый годовой объем финансирования в размере 152 940,09  тыс. руб. исполнено 87 761,71 тыс.руб., что составляет 57,38%.

По подпрограмме "Благоустройство территории города" на 2019 год утвержден плановый годовой объем финансирования в размере 80 500,65 тыс. руб. исполнено 69 440,19 тыс. руб. направленных на реализацию основного мероприятия "Повышение уровня комфортности и условий для проживания населения на территории городского округа".

В рамках «Мероприятия в части уличного освещения» произведена оплата за уличное освещение в городе Свободном. Потребление электроэнергии в 2019 году составило 883 858 кВтч. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 7 093,70 тыс. руб. исполнено 5 977,86 тыс. руб., что составляет 84,2 %.

В рамках «Мероприятия в части благоустройства и озеленения территории города» - в апреле 2019 года выполнена акарицидная обработка на общей площади 75 612 кв.м.: железнодорожного парка, сквера по ул. 50 лет Октября -ул. Карла Маркса,  сквера по ул. 40 лет Октября - ул. Ленина, сквера по ул. Инженерной - ул. Ленина, площади им. Ленина.

- Выполнено благоустройство сквера по ул. 40 лет Октября - ул. Ленина (очистка от мусора, установка 6 скамеек).

- Выполнено благоустройство памятника в п. Дубовка воинам – землякам, погибшим в годы гражданской и ВОВ; благоустройство стелы на площади им. Ленина и мемориала на площади им. С.Лазо

- Выполнены работы по благоустройству цветочных клумб города.

- Выполнены работы по установке бортовых камней по ул. Ленина, д. 69.

- Выполнены работы по благоустройству городского пляжа к купальному сезону; проведены лабораторные и инструментальные исследования воды в районе городского пляжа.

- Выполнены работы по устройству покрытия из тротуарной плитки 41,3 кв.м. по ул. Ленина, д. 69 (возле терапевтического отделения).

- На территории города установлено 20 урн.

- Установлено 15 мусорных контейнеров в районах застройки домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности города Свободного.

- Обустроен лестничный марш между жилыми домами по ул. Кручинина, д. 12 и ул. 50 лет Октября, д. 15/1.

- Выполнены работы по озеленению придорожной территории города, площади им. С.Лазо, скверов по ул. Октябрьской и ул. Кирова-ул. Куйбышева, ж/д вокзала.

- в декабре произведен монтаж новогодней елки на площади им. Ленина. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 14 056,29 тыс. руб. исполнено 4 123,70 тыс. руб., что составляет 29,3 %. Причина неисполнения плана связано с непринятием выполнения по строительству ледового городка.

В рамках мероприятия «Субсидия казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с содержанием муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств» МКП «Дорожник» в течение года производился ремонт, восстановление городского уличного освещения. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 20 993,50 тыс. руб. исполнено 20 993,50 тыс. руб., что составляет 100 %.

В рамках мероприятия «Разработка ПСД на реконструкцию сквера в районе площади им. С.Лазо» произведено изготовление ПСД ( Наружное освещение территории, памятник основания города) и проведены инженерно-геодезические изыскания. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 249,96 тыс. руб. исполнено 249,96 тыс. руб., что составляет 100 %.

В рамках мероприятия «Строительство нового кладбища» выполнены работы по устройству площадки под захоронение на 3км, 3 квартал, участок 1,2 г.Свободный. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 600,76 тыс. руб. исполнено 600,76 тыс. руб., что составляет 100 %.

В рамках мероприятия «Поставка и установка игровых площадок на дворовых территориях многоквартирных домов за счет средств благотворительных пожертвований» выполнены работы по устройству детских игровых площадок на территории МКД по адресам: ул. Загородная, №№ 73 и 75, ул. Инженерная, №№ 49 и 51, ул. Чубаровых, №№ 51 и 59, ул. Звездная, №№ 5 и 7, пер. Театральный, №№ 3 и 7. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 2 409,90 тыс. руб. исполнено 2 397,86 тыс. руб., что составляет 99,5 %.

В рамках мероприятия «Благоустройство общественной территории в 44 квартале, ул. 50 лет Октября - ул. Зейская (памятник Л.Гайдая)» произведены инженерно-геодезические изыскания объекта "Благоустройство общественной территории в 44 квартале ул. 50 лет Октября - ул. Зейская (памятник Л.Гайдая); изготовлена рабочая документация на объект "Благоустройство общественной территории в 44 квартале, ул.50 лет Октября - ул. Зейская (памятник Л.Гайдая)". При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 238,53 тыс. руб. исполнено 238,53 тыс. руб., что составляет 100 %.

В рамках мероприятия «Благоустройство площади им.Ленина в части ремонта асфальтового покрытия для установки скейт-парка" произведен ремонт асфальтового покрытия площади им.Ленина для установки скейт-парка (объем 2378,2 м2). При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 7 146,35 тыс. руб. исполнено 7 146,35 тыс. руб., что составляет 100 %.

По подпрограмме «Охрана окружающей среды» на 2019 год утвержден плановый годовой объем финансирования в размере 72 439,44 тыс. руб. исполнено 18 321,51 тыс. руб. направленных на реализацию основного мероприятия "Улучшение экологического, санитарного состояния территории городского округа».

В рамках мероприятия «Регулирование численности безнадзорных животных» отловлено 90 собак. Для приюта произведено устройство забора, протяженностью 56 м., и установка 30 будок. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 2 200,00 тыс. руб. исполнено 1 881,71 тыс. руб., что составляет 85,5 %.

В рамках «Мероприятия в части затрат, связанных с содержанием объектов муниципальной собственности (скотомогильника)» МУП «Бытовые услуги» произведено:

- Очистка подъездных путей от снега в зимний период (1 раз в неделю).

- Грейдирование подъездных путей в летний период (1 раз в неделю).

- Санитарная обработка биотермической ямы в осенне-весенний период.

- Укрепление стен, уплотнение грунта биотермической ямы (в течение 2 квартала 2019 года)

- Противопожарные мероприятия (3 раза в месяц, в течение 2-3 кварталов 2019 года). При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 600,00 тыс. руб. исполнено 600,00 тыс. руб., что составляет 100%.

В рамках «Мероприятия, связанные с возмещением затрат, связанных с оказанием услуг по подбору и доставке в морг останков умерших (погибших) из иных мест». ООО «Обрядовые услуги» за 2019 год осуществлен подбор и доставка в морг 42 останков умерших (погибших). При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 196,63 тыс. руб. исполнено 139,078 тыс. руб., что составляет 70,7%.

В рамках «Мероприятия в части организации сбора и вывоза несанкционированных свалок». За счет средств городского бюджета выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории города и строительного мусора. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 5 469,87 тыс. руб. исполнено 5 387,37 тыс. руб., что составляет 98,49%.

В рамках мероприятия «Приобретение контейнеров и оборудование контейнерных площадок при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами» изготовлены информационные листовки о переходе на новую систему обращения с ТКО. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 11,29 тыс. руб. исполнено 11,29 тыс. руб., что составляет 100%.

В рамках мероприятия «Разработка схемы расположения контейнерных площадок, расположенных в частном секторе на территории г. Свободного» разработана схема расположения контейнерных площадок, расположенных в частном секторе города. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 1 100,00 тыс. руб. исполнено 1 100,00 тыс. руб., что составляет 100%.

В рамках мероприятия «Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов» оборудовано 133 контейнерных площадки в районах застройки домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности города Свободного. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 9 365,94 тыс. руб. исполнено 9 202,05 тыс. руб., что составляет 98,25%.

В рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» при утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 53 071,58 тыс. руб. исполнено 0,0 тыс. руб., что составляет 0,0%. Причина неисполнения плана связано с не предоставлением выполнения мо муниципальному контракту от 19.11.2019 №260 ООО «Террикон» по работам на разработку обоснования инвестиций и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по объекту : «Комплекс по обработке отходов (КПО) вблизи г. Свободный Амурской области мощностью 100 тыс.тонн/год».

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА СВОБОДНОГО "

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Свободного " за 2019 год фактически исполнена в сумме 23 418,84 тыс. руб. или на 99,75 % к плановым назначениям. Профинансирована в сумме 23 476,49 тыс. руб.

На исполнение основного мероприятия «Осуществление эффективного управления муниципальным долгом» на обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам города направлено 5 004,65 тыс. руб. или 100% от плановых назначений.

На исполнение основного мероприятия «Обеспечение функций органов местного самоуправления» в части руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления на содержание финансового управления направлено 18 414,19 тыс. руб. или 99,69 % от плановых назначений.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО"

Для реализации мероприятий по муниципальной программе «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления города Свободного» на 2019 год утвержден плановый годовой объем финансирования из городского бюджета в размере 150,00 тыс. рублей. По основному мероприятию «Оказание финансовой поддержки СОНКО путем предоставления гранта на реализацию социально значимых проектов» исполнение составило 112,00 тыс. руб. или 74,67% от плановых значений.

В том числе выделено на реализацию следующих социальных проектов:

1) Общественное объединение молодежный центр досуга «Визит» 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей на реализацию социального проекта посвященного декаде инвалидов «Ты особенный» по направлению: создание условий для творческой самореализации особенных детей. Количество участников – более 100 человек.

2) Общественное объединение молодежный центр досуга «Визит» 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей на реализацию социального проекта организация и проведения молодежного форума «PRO МОЛОДЕЖЬ перезагрузка» по направлению: проведения анализа ситуации и перспективы развития молодежной политики в городе Свободном, выработать действенные механизмы более активного вовлечения молодежи в процессы социально-экономического развития города. Количество участников – не менее 60 человек.

3) Общественное объединение молодежный центр досуга «Визит» 12 000 (двенадцать тысяч) рублей на реализацию образовательного проекта «Безопасность и Я» по направлению: создание условий для формирования у детей навыков безопасности поведения, умения адекватно действовать в неординарных ситуациях. Количество участников – не менее 1500 человек.

4) Организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей на реализацию социального проекта «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления города Свободного», по направлению: проведение мероприятий, посвященных юбилейным, праздничным и памятным датам . Количество участников – 30 человек.

5) Организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» 20 000 (двадцать тысяч) рублей на реализацию социального проекта «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления города Свободного», по направлению: проведение мероприятий, по благоустройству помещения .

6) Организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей на реализацию социального проекта «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления города Свободного», по направлению: проведение мероприятий, посвященных юбилейным, праздничным и памятным датам. Количество участников – 30 человек.

7) Организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» 20 000 (двадцать тысяч) рублей на реализацию социального проекта «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления города Свободного», по направлению: проведение мероприятий, по благоустройству помещения.

УНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ГОРОДА СВОБОДНОГО"

Для реализации мероприятий по муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Свободного " на 2019 год утвержден плановый годовой объем финансирования в размере 24 813,74 тыс. руб., исполнено 24 602,22 тыс. руб. что составляет 99,15%.

В рамках программы реализованы основные мероприятия:

- «обеспечение содержания, сохранности и эффективного использования муниципального имущества»» профинансировано 10 081,05 тыс. руб. (10 002,26 тыс. руб. или 93,69% исполнения); произведено обследование помещения, расположенного по адресу: Амурская область, г.Свободный, ул. 40 лет Октября, 93 (исполнено 591,00 тыс. руб. или 100%)

- «организация работ по эффективному использованию земель» на улучшение землеустройства и землепользования, мониторинг и техническая инвентаризация земель профинансировано 1 696,42 тыс. руб. (1 623,43 тыс. руб. или 95,70% исполнения);

- «обеспечение реализации муниципальной целевой программы» профинансировано 12 436,26 тыс. руб. (12 415,52 тыс. руб. или 99,83% исполнения);

- «Вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества, оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков» профинансировано 600,00 тыс. руб. (561,00 тыс. руб. или 93,5% исполнения).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ СВОБОДНОМ "

Для реализации мероприятий по муниципальной программе "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Свободном " на 2019 год утвержден плановый годовой объем финансирования в размере 1 621 490,22  тыс. руб. ,  исполнено 1 599 543,18 тыс. руб., что составляет 98,65%.

По подпрограмме "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения города" утвержден плановый годовой объем финансирования в размере 1 582 336,34 тыс. руб.,  исполнено 1 561 884,73 тыс. руб., что составляет 98,71%.

Основное мероприятие "Поддержка организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих оказание жилищно-коммунальные услуги населению":

1.1. В рамках мероприятия «Субсидия предприятиям теплоснабжения на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг горячего водоснабжения в межотопительный период»- ООО «Теплоинвест» за счет средств местного бюджета возмещены затраты (выпадающие доходы), возникшие в связи с оказанием услуг горячего водоснабжения в период с мая по сентябрь 2019 года. Утвержден плановый годовой объем финансирования в размере 14 343,29 тыс. руб.,  исполнено 14 343,29 тыс. руб., что составляет 100%.

1.2. В рамках мероприятия «Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области»- теплоснабжающим организациям (Филиалу ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВВО ЖЭ(К)О № 3, ООО «Теплоинвест», Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению –  структурному подразделению Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», Филиалу «Амурский ОРТПЦ» Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть») предоставлена субсидия за январь-август 2019 года на выпадающие доходы, возникшие в результате установления льготных тарифов для населения в сумме 59 318,164 тыс. руб.

На материальные затраты на исполнение государственных полномочий (приобретение канцтоваров) использовано 44,858 тыс. руб. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 60 253,99 тыс. руб. исполнено 59 363,02 тыс. руб., что составляет 98,52%.

Основное мероприятие «Предоставление поддержки предприятиям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги». Возмещены недополученные доходы муниципальному унитарному предприятию «Бытовые услуги» по тарифам, не обеспечивающим полного возмещения издержек, за январь-декабрь 2019 года. Услуга «помывка в муниципальных банях» предоставлена 34 719 чел. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 11 007,77 тыс. руб. исполнено 11 007,77 тыс. руб., что составляет 100%.

Основное мероприятие «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса»:

1.1 В рамках «Изготовление межевых планов по объекту : Амурская область, г.Свободный, реконструкция Перского водозабора»- изготовлен межевой план по объекту : «Перский водозабор». При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 76,00 тыс. руб. исполнено 76,00 тыс. руб., что составляет 100%.

1.2 В рамках «Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них»:

-выполнены работы по заделке проемов кирпичом водонапорной башни по ул. Карла Маркса, д. 24, для ограничения доступа людей к данному объекту.

## -приобретен преобразователь частоты (на случай аварийных ситуаций);

## -замена котла на котельной в 315 квартале, ул.Комсомольская 225/1;

## -замена дымовой трубы на котельной в 302 квартале" Лермонтова 111/1

## - замена дымовой трубы  на котельной в 243 квартале ул.Сухой овраг 8

## -приобретение насосов глубинных 3 шт (на случай аварийных ситуаций)

- ремонт наружного водопровода от водопроводного колодца (ВК), расположенного на территории ДРСК до пер.Чехова. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 9 507,72 тыс. руб. исполнено 6 158,60 тыс. руб., что составляет 64,7%.

1.3 В рамках «Корректировка проекта  по объекту "Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения по ул.40 лет Октября от ул. Мухина, пер. Прокатный до РЧВ, г. Свободный»:

- проведена повторная государственная экспертиза проектной документации, получено положительное заключение;

-проведена повторная проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 213,76 тыс. руб. исполнено 213,76 тыс. руб., что составляет 100%.

1.4 В рамках «Авторский надзор за объектами, включенными в план социального развития центров экономического роста Амурской области» проведен авторский надзор по объектам:

- "Строительство тепловой и водопроводной сети по ул.Куйбышева, ул.Большая г.Свободный";

-"Реконструкция и замена сетей  водоотведения г.Свободный Амурская область";

-"Строительство водопроводной сети по ул.Почтамтская, от ул. Шатковской до Мухина, по ул.Мухина до АТП, г.Свободный Амурская область";

-"Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Постышева, г.Свободный Амурская область";

-"Реконструкция водопроводной  сети по ул.К.Маркса от ул.Мухина до ул.Подгорная,  г.Свободный Амурская область";

-"Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения от районной котельной №1 в 59 квартале г.Свободного Амурская область (линия Кручинина);

"Строительство канализационного коллектора и водопроводных сетей г.Свободного";

-"Реконструкция водопроводной сети по ул.Ленина от ст.Локомотив - Мемориал победы - НС №4, г.Свободный Амурской области";

-"Реконструкция водопроводной, тепловой сети по ул.Комарова и пер.Пассажирский  г.Свободный, Амурская область";

-"Строительство канализационного коллектора и водопроводных сетей г.Свободного». При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 782,56 тыс. руб. исполнено 782,56 тыс. руб., что составляет 100%.

1.5 В рамках мероприятия «Разработка ПСД и монтаж повысительных насосов в  многоквартирном жилом доме» установлена насосная станции для повышения давления в системе водоснабжения жилых домов по ул.Почтамтская д.91 и д.93. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 860,78 тыс. руб. исполнено 860,78 тыс. руб., что составляет 100%.

1.6 В рамках мероприятия «Разработка схемы электроснабжения города Свободного» разработана "Схема развития распределительных электрических сетей 35-110-220 кВ, г.Свободный Амурской области". При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 840,00 тыс. руб. исполнено 840,00 тыс. руб., что составляет 100%.

1.7 В рамках мероприятия «Техническое обследование бани, расположенной по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Октябрьская, 16» проведено техническое обследования бани, расположенной по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Октябрьская, 16. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 299,00 тыс. руб. исполнено 299,00 тыс. руб., что составляет 100%.

1.8 В рамках мероприятия «Текущий ремонт по замене канализационных сетей по пер. Сухой овраг» -выполнены работы по ремонту канализационных сетей по пер.Сухой овраг (замена трубы диаметром 200 мм, протяженностью 240 метров). При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 3 407,22 тыс. руб. исполнено 3 407,00 тыс. руб., что составляет 100%.

1.9 В рамках мероприятия «Изготовление технических планов по объекту: "реконструкция сетей водоснабжения по ул. Зейская, ул. Народная, ул. Инженерная для комплексной застройки кварталов 39-40 в г. Свободный»:

- изготовлена схема расположения земельного участка под размещение сети водоснабжения по ул. Зейская, ул. Народная, ул. Инженерная для комплексной застройки кварталов 39-40 г. Свободный;

- изготовлен технический план сооружения (сеть водоснабжения по ул. Зейская, ул. Народная, ул. Инженерная для комплексной застройки кварталов 39-40 г. Свободный). При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 38,00 тыс. руб. исполнено 38,00 тыс. руб., что составляет 100%.

1.10 В рамках мероприятия «Изготовление технических планов по объекту "Реконструкция сетей теплоснабжения от районной котельной № 1 в кв. 59 г. Свободного»»:

- выполнены полевые геодезические измерения для подготовки технического плана сооружения;

- выполнены камеральные работы по подготовке технического плана сооружения. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 197,00 тыс. руб. исполнено 197,00 тыс. руб., что составляет 100%.

1.11 В рамках мероприятия «Изготовление технических планов по объекту "Тепловая и водопроводная сеть по ул. Куйбышева, ул. Большая» изготовлена схема расположения земельного участка под строительство тепловой и водопроводной сети по ул. Куйбышева, ул. Большая. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 12,00 тыс. руб. исполнено 12,00 тыс. руб., что составляет 100%.

1.12 В рамках мероприятия «Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. Орджоникидзе для переключения отопительной нагрузки котельной №16 на Районную котельную №2 в 501 а квартале г.Свободного».  При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 2 567,53 тыс. руб. исполнено 2 310,00 тыс. руб., что составляет 89,97%.

1.13 В рамках мероприятия «Разработка ПСД на строительство внутригородских газораспределительных сетей и перевод котельных на природный газ, определение санитарно-защитных зон котельных» выполнены работы по определению санитарно-защитных зон котельных:

-котельная 15 квартала школа №2;

-котельная №7 ,180 квартал Маслозавод;

-котельная 54 квартал;

-котельная 252 квартала на газовом топливе. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 1 316,83 тыс. руб. исполнено 1 014,38 тыс. руб., что составляет 77,03%.

1.14 В рамках мероприятия «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» проведено:

-Строительство и реконструкция канализационного коллектора и водопроводных сетей

-Реконструкция районной котельной №1, г.Свободный Амурской области;

-Реконструкция  сетей водоснабжения и водоотведения по ул.40лет Октября от ул.Мухина, пер.Прокатный до РЧВ, г.Свободный;

-Реконструкция тепловой и водопроводной сети по ул.Инженерной, для комплексной застройки кв. 39-40 в г. Свободный. Второй этап (от ТК-37 до ТК-197). Третий этап (от ТК-198 до ТК-10);

-Строительство тепловой и водопроводной сети по ул.Куйбышева, ул.Большая;

-Реконструкция водопроводной сети по ул.К.Маркса от ул.Мухина до ул.Подгорная, г.Свободный Амурская область;

-Реконструкция водопроводной, тепловой сети по ул.Комарова и пер. Пассажирский, г.Свободный, Амурская область;

-Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения от районной котельной №1 в 59 квартале г.Свободного Амурской области (линия Кручинина);

-Реконструкция магистрального водопровода по ул.Подгорной от ул.М.Чесноковской до пер.Чехова, г.Свободный, Амурская область;

-Реконструкция водопроводной сети  по ул. Ленина от ст.Локомотив –  Мемориал победы – НС №4 , г. Свободный Амурская область;

-Реконструкция и замена водопроводных сетей в г.Свободный Амурской области 2,3 этап. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 1 306 159,76 тыс. руб. исполнено 1 306 159,74 тыс. руб., что составляет 100%.

1.15 В рамках мероприятия «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа за счет средств областного бюджета» проведено:

-Строительство и реконструкция канализационного коллектора и водопроводных сетей города Свободного;

-Реконструкция районной котельной №1, г.Свободный Амурской области;

-Реконструкция  сетей водоснабжения и водоотведения по ул.40лет Октября от ул. Мухина, пер. Прокатный до РЧВ, г.Свободный;

-Реконструкция тепловой и водопроводной сети по ул.Инженерной, для комплексной застройки кв. 39-40 в г. Свободный. Второй этап (от ТК-37 до ТК-197). Третий этап (от ТК-198 до ТК-10);

-Реконструкция и замена сетей водоотведения в г.Свободный Амурской области. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 41 659,62 тыс. руб. исполнено 37 140,93 тыс. руб., что составляет 89,15%.

1.16 В рамках мероприятия «Разработка проектно-сметной документации для перевода объектов жилищно-коммунльной инфраструктуры на потребление природного газа» при утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 4 500,00 тыс. руб. исполнено 0,00 тыс. руб., что составляет 0%. Причина неисполнения плана является в недостаточной технической документации для объявления аукциона.

## 1.17 В рамках мероприятия «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры» произведены работы по разработке проектно сметной документации по следующим объектам:

## -Реконструкция водопроводной сети по ул. Ленина- от ст. Локомотив- Мемориал победы – НС №4 г.Свободный Амурской области в сумме 2 100,00 тыс. руб;

## -Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения от Районной котельной №1 в 59 квартале г.Свободный Амурской области в сумме 3 507,19 тыс. руб;

## -Реконструкция магистральных сетей водопровода по ул.Подгорной от ул. М.Чесноковского до пер.Чехова, г.Свободный Амурской области в сумме 2 100,00 тыс. руб;

-Реконструкция водопроводной, тепловой сети по ул. Комарова и пер Пассажирский г.Свободный Амурской области в сумме 1 500,00  тыс.руб;

-Реконструкция сети водоснабжения и водоотведения ул Постышева г.Свободный Амурской области в сумме 1 209,31 тыс. руб;

-Реконструкция водопроводной сети ул.К.Маркса от ул.Мухина до ул.Подгорная г.Свободный Амурской области в сумме 1 209,31 тыс. руб;

-Реконструкция теплотрассы ул.Мухина от ул.Инженерной до АТП г.Свободный Амурской области в сумме 805,43 тыс. руб;

-  Строит водопроводной сети ул.Почтамтская от ул.Шатковской до ул.Мухина до АТП г.Свободный Амурской области в сумме 1 139,02 тыс.руб;

-Реконструкция и замена сетей водоотведения г.Свободный Амурской области в сумме 600,00 тыс.руб;

- Реконструкция и замена водопроводных сетей в сумме 3 730,00 тыс. руб;

-Реконструкция Перского водозабора в сумме 6 640,00 тыс. руб. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 54 526,44 тыс. руб. исполнено 49 339,39 тыс. руб., что составляет 90,49%. Причиной невыполнения плана стало отсутствие предоставленного выполнения ООО «ИВЦ Энергоактив» по заключенным муниципальным контрактам на разработку ПСД «Бурение скважины на воду», реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации жилого фонда пер. Театральный, пер. Сосновый, ул. Орджоникидзе г. Свободного.

1.18 В рамках мероприятия «Разработка схемы газификации муниципального образования  области» разработана схема газоснабжения и газификации муниципального образования "город Свободный". При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 2 767,27 тыс. руб. исполнено 2 767,27 тыс. руб., что составляет 100%.

Основное мероприятие «Федеральный проект «Чистая вода» при утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 65 428,43тыс. руб. исполнено 65 290,06 тыс. руб., что составляет 99,79%.

По подпрограмме «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на территории города» взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах домах при утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 4 500,00 тыс. руб. исполнено 4 293,81 тыс. руб., что составляет 95,42%.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе»  запланирована сумма 50,000 тыс. рублей на установку 2-х окон в МОАУ СОШ №192. Исполнение 100%.

По подпрограмме "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Свободном» утвержден плановый годовой объем финансирования в размере 34 603,88 тыс. руб.,  исполнено 33 314,63 тыс. руб., что составляет 96,27%. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления:

-затраты на содержание аппарата Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного;

-обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

-затраты на содержание аппарата МКУ «Стройсервис».

МУЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СВОБОДНОГО"

Для реализации мероприятий по муниципальной программе "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Свободного" на 2019 год утвержден плановый годовой объем финансирования в размере 38 530,35  тыс. руб. ,  исполнено 38 444,80 тыс. руб., что составляет 99,78%.

За отчетный период в рамках мероприятия «Обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Управлением были проведены следующие мероприятия:

- Выполнение мероприятий по гражданской обороне.

В 2019 году произведен ремонт защитного сооружения, где расположена единая дежурно-диспетчерская служба г. Свободного на сумму 4 758,72 тыс. руб. (исполнение составило 99,85%)

2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории города в течение года проведены следующие мероприятия:

- уточнен состав комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

- ежемесячно проводились тренировки по оповещению членов КЧС и ПБ;

- проведено 5 плановых и 16 внеплановых заседаний КЧС и ПБ;

- уточнен состав сил и средств Свободненского городского звена АОТП РСЧС;

- уточнен План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города.

В 2019 году на территории муниципального образования зарегистрированы чрезвычайные ситуации природного характера муниципального и регионального характера.

При прохождении опасных метеорологических явлений 13.06.2019г. на территории города зарегистрировано опасное метеорологическое явление - сильный ливень; очень сильный дождь, пострадали: 2 школы, 1 водонапорная скважина, 19 домов подлежащих сносу.

В целях снижения рисков затопления территории муниципального образования было организовано выполнение мероприятий по оборудованию сооружений инженерной защиты от паводковых вод. Для проведения данных работ было задействовано более 300 человек и 100 единиц техники от предприятий и организаций города, МЧС, Управления ГО и ЧС, войсковой части 03415, волонтеров.

На мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций было израсходовано 373,79 тыс. руб., из них 312,15 тыс. руб – средства Резервного фонда Правительства Амурской области, 12,11 тыс. руб – резервного фонда города Свободного, 49,53 тыс. рублей – средства на создание резерва материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. Средства были израсходованы  на оплату питания пострадавшего населения в пунктах временного размещения и бригад, участвующих в оборудовании сооружений инженерной защиты от паводковых вод, приобретение имущества для пунктов временного размещения

3. Выполнение первичных мер пожарной безопасности.

В отчетном периоде 2019 года на территории города произошло 564 пожара (АППГ –671), количество погибших – 5 (АППГ – 4), травмировано – 2 (АППГ – 8).

В 2019 году в границах муниципального образования лесных пожаров не зафиксировано. Имевшие место возгорания (294 случаев) оперативно ликвидировались силами оперативной группы при патрулировании территории городского округа. Основной причиной возгораний является человеческий фактор. Переброса огня на жилой сектор не было.

В соответствии с Планом мероприятий по выполнению первичных мер ПБ в целях защиты городского округа от лесных пожаров в осеннем ПОП и подготовки к весеннему периоду 2020 года проведены работы по обустройству противопожарных минерализованных полос на пожароопасных направлениях протяженностью 15,0 км.,(Аэропорт -3,5 км.; Дубовка – 5,5 км.; реабилитационное отделение «Ковчег» - 1 км.; п. Советский - 5 км.) по обустройству защитных противопожарных разрывов, в том числе выпиливание деревьев, кустарника, уборка усохшего травостоя и других горючих материалов. Проведена очистка полос отвода автодорог – 37 км. (Дубовка - «Ковчег», Свободный - Буссе, Свободный -Талали).

Лесопожарная обстановка на территории городского округа контролировалась при помощи получения данных космического мониторинга и патрулирования оперативной группой управления по делам Г'О и ЧС города.

В соответствии с «Планом мероприятий по выполнению первичных мер пожарной безопасности в целях защиты городского округа от лесных пожаров в 2019 году» в период подготовки к весеннему пожароопасному периоду основное внимание уделялось обустройству минерализованных противопожарных защитных полос (опашка), выкашиванию сухой травы, вырубке кустарника, очистке отвода автомобильных дорог, просек электропередач.

На мероприятия по предупреждению и тушению лесных пожаров было израсходовано 1 0000,0 тыс. руб., средства были израсходованы  на оплату ГСМ, приобретение запасных частей для оборудования для пожаротушения, оплату договоров ГПХ, приобретение оборудования (исполнение составило 100%).

4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах. Обеспечение выполнения противопаводковых мероприятий.

В целях недопущения гибели людей на водных объектах утвержден план мероприятий по охране жизни людей на водоемах города Свободного в 2019 году. Проведено инструкторско-методическое занятие с руководителями лагерей отдыха, инструкторами по плаванию по теме «Безопасность на воде». Определен перечень водоемов  и были выставлены  предупредительные знаки  о запрещении купания в несанкционированных местах, баннеры о правилах поведения на водных объектах.   Проведено водолазное обследование и очистка   дна   р. Зея на городском пляже, пляжах детских оздоровительных лагерях. Организовано проведение разъяснительной работы с населением по мерам безопасности и предупреждения несчастных случаев на водных объектах, проводилась через средства массовой информации. .

В конце июля, первых числах августа  на реке Зея отмечалось значительное повышения уровня воды (800 см, выход на пойму 500 см, критический 700 см), в связи с чем был установлен режим ЧС, развернуты ПВР. На данные мероприятия было выделено 373,79 тыс. руб., из них 312,15 тыс. руб – средства Резервного фонда Правительства Амурской области, 12,11 тыс. руб – резервного фонда города Свободного, 49,53 тыс. рублей – средства на создание резерва материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. Средства были израсходованы на оплату питания пострадавшего населения в пунктах временного размещения и бригад, участвующих в оборудовании сооружений инженерной защиты от паводковых вод, приобретение полотенец и комплектов постельного белья для пунктов временного размещения.

С наступлением осенне-зимнего периода проводятся мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах в зимнее время. Установлены предупреждающие знаки о запрете выезда транспорта на лед в несанкционированных местах, баннеры о правилах поведения на водных объектах в зимнее время. Информация о мерах безопасности размещены в газете «Зейские огни», на официальном сайте г. Свободного.

На обеспечение безопасности людей на водных объектах было израсходовано 500,00 тыс. руб., оплата договоров ГПХ, приобретение спец. одежды, хозяйственных материалов для ремонта спасательной станции (исполнение составило 100%).

5. Развитие и оснащение Единой дежурно-диспетчерской службы города Свободного.

Единая дежурно-диспетчерская служба города Свободного является органом повседневного управления на территории муниципального образования, создана и функционирует в соответствии с постановлением главы администрации города от 03.07.2003 №467. ЕДДС осуществляет свою деятельность в соответствии с Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 22.7.01-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения», Положением о ЕДДС, должностными инструкциями диспетчерского состава, инструкциями при возникновении чрезвычайных ситуаций, социально-значимых происшествий. Информационно-справочная база предоставлена паспортом безопасности территории, а также паспортами потенциально-опасных объектов.

На территории муниципального образования созданы диспетчерские службы, которые замыкаются на ЕДДС города с круглосуточным несением дежурства и своевременным информированием ОД ЕДДС о фактах предпосылок к возникновению или возникновении ЧС на объекте с заключением соглашений.

Оборудовано 5 автоматизированных рабочих мест (АРМ): два в оперативном зале, три в зале селекторных совещаний, на два АРМ из которых установлено оборудование системы- 112.

На территории города Свободного установлено 25 камер видеонаблюдения с  выводом  видеосигнала  в  ЕДДС. Модели камер видеонаблюдения - «Hikvision 2DE5220W- AE», по своим техническим характеристикам соответствуют требованиям  утвержденными Правительством Российской Федерации, прошедшие сертификацию в ФКУ НПО «СТиС» и МВД России. Места  размещения камер видеонаблюдения комиссионно обследованы  и  определены  с  МО МВД  России «Свободненский».  Ведется работа по настройке и подключению  сервера  в ЕДДС для  хранения  видеозаписей  с камер видеонаблюдения до 30 суток.

В целях исполнения Федерального закона от 12,021998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и Постановления Правительства Российской Федерации № 794 от 30.12.2003г. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в рамках реализации целевой программы Амурской области по созданию Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения определены 24 места установки (монтажа) оборудования в г. Свободном Амурской области в декабре 2019 г. – январе 2020 г. Ведется установка и подключение оборудования.

На развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2019 году выделено 4 728,83 тыс. рублей, которые были израсходованы на приобретение и установку сервера, на техобслуживание камер видеонаблюдения и прикладного серверного оборудования (исполнение составило 99,2%)

Подпрограмма "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города Свободного".

## Основное мероприятие "Реализация на территории города целенаправленных мер по профилактике употребления наркотиков"

### «Оздоровление и трудоустройство несовершеннолетних в группе риска»

- по данному направлению в 2019 году предусмотрено 299,460 тыс. рублей. В период летних каникул проведены профильные смены с питанием для подростков «группы риска». Охват обучающихся составил 48 человек на сумму 299,460 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО"

Для реализации мероприятий по муниципальной программе «Развитие образования  города Свободного» на 2019 год утвержден плановый годовой объем финансирования в размере 1 466 809,88 тыс. руб., исполнено 1 454 047,69 тыс. руб., исполнение составило 99,13 % финансового исполнения.

1.  Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

1.1 Основное мероприятие "Предоставление прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях"

1.1.1 обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания недвижимого имущества в области дошкольного образования

Запланировано 120511,052 тыс. рублей, выполнено за отчетный период 116821,653 тыс. рублей:

- ФОТ работников, занимающихся обслуживанием и содержанием зданий – 32462,497 тыс. рублей в год. Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда за 2019 год выплачены в полном объеме;

- связь (абонентская плата за телефон) – годовой план 454,490 тыс. рублей, выполнение за 2019 год 100%;

- коммунальные услуги (свет, тепло, вода). Годовые договоры заключены на сумму 35567,880 тыс. рублей, выполнение за 2019 год 100%,

- договоры по содержанию зданий (техническое обслуживание системы водоснабжения и водоотведения, техническое обслуживание электрооборудования, вывоз мусора, СЭС и др.) заключены в сумме 6743,630 тыс. рублей. Выполнение 100%;

- прочие услуги (противопожарные мероприятия и др.) – годовые лимиты 39397,181 тыс. рублей, выполнение 100% от договорных обязательств;

- налоги (экология, имущество) – 5885,383 тыс. рублей в год. Выполнение составляет 100%.

1.1.2 обеспечение деятельности (оказание услуг), в части возмещения затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми в области дошкольного образования

запланировано 39 575,659 тыс. рублей, выполнено за отчетный период 36 719,539 тыс. рублей:

- ФОТ работников, занимающихся присмотром и уходом за воспитанниками 34 652,914 тыс. рублей. Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда выплачены в полном объеме, выполнение 100%;

- питание льготной категории детей (за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией родительская плата не взимается) – 3265,640 тыс. рублей, выполнение 100%;

- приобретение мягкого инвентаря (одеяла, подушки, простыни, пододеяльники, наволочки) – 1 657,105 тыс. рублей, выполнение 100%.

1.1.3 обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания недвижимого имущества в области дошкольного образования, в части погашения кредиторской задолженности, пеней, штрафов

- кредиторская задолженность на 01.01.2019 года отсутствует.

1.1.4 выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования

- в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части родительской платы за первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход, на второго ребенка – в размере 50 процентов, на третьего ребенка и последующих детей – в размере 70 процентов размера указанной родительской платы (ст. 65 Федерального закона от 29.122012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Запланировано 28 637,600 тыс. рублей из средств областного бюджета, выполнено за отчетный период 27931,220 тыс. рублей, 100%.

1.1.5 финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

- средняя заработная плата педагогических работников за отчетный период составила 34 709,000 рублей, целевой показатель по «дорожной карте» 34 709,000 рублей, выполнение 100%. Таким образом, муниципальное образование полностью выполнило требования по соотношению средней заработной платы работников учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено реализацией Указов Президента РФ от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 №761. Годовой план 117 254,190 тыс. рублей, в том числе на ФОТ 114 327,471 тыс. рублей, приобретение учебных пособий, игр, игрушек 2 926,720 тыс. рублей. 100% выполнение данного мероприятия. Финансирование из областного бюджета.

1.1.6 выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

- новое направление. Направление направлено на выплату заработной платы младшему обслуживающему персоналу дошкольных образовательных учреждений, в части осуществления присмотра и ухода за детьми, в соответствии с положением об оплате труда. Годовой план 39 622,200 тыс. рублей, 100% выполнение за 2019 год.

1.2. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»

1.2.1 обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания недвижимого имущества в общеобразовательных организациях

Запланировано 111864,629 тыс. рублей, выполнено 110127,696 тыс. рублей.

- ФОТ работников, занимающихся обслуживанием и содержанием зданий – 25 249,374 тыс. рублей. Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда выплачены в полном объеме, выполнение составило 100%;

- связь (абонентская плата за телефон) – 459,720 тыс. рублей в год, выполнение 100%;

- коммунальные услуги (свет, тепло, вода), заключены годовые договоры на сумму 40924,780 тыс. рублей, 100% оплата;

- договоры по содержанию зданий 6974,540 тыс. рублей (техническое обслуживание системы водоснабжения и водоотведения, техническое обслуживание электрооборудования, вывоз мусора, СЭС и др.) Выполнение 100%;

- прочие услуги (противопожарные мероприятия и др.) 8903,150 тыс. рублей годовые лимиты, выполнение 100%;

- налоги (экология, имущество) 7525,136 тыс. рублей. Выполнение от плана составляет 100%;

-хоз.нужды (приобретение ГСМ на школьные автобусы, моющие, медосмотры и др.) на сумму 21827,929 тыс. рублей. 100% выполнение от выставленных счетов.

1.2.2 обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания организаций дополнительного образования (учреждения образования и культуры)

Запланировано 46821,621 тыс. рублей, выполнено за 2019 год 46483,156 тыс. рублей.

- ФОТ работников, занимающихся обслуживанием и содержанием зданий – 30614,580 тыс. рублей. Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда выплачены в полном объеме, выполнение 100%;

- связь (абонентская плата за телефон) – 579,450 тыс. рублей, 100% выполнение;

- коммунальные услуги (свет, тепло, вода), заключены договоры в сумме 5045,090 тыс. рублей. 100% оплата;

- договоры по содержанию зданий (техническое обслуживание системы водоснабжения и водоотведения, техническое обслуживание электрооборудования, вывоз мусора, СЭС, ремонтные работы и др.) заключены на сумму 3485,567 тыс. рублей. Выполнение 100%;

- прочие услуги (противопожарные мероприятия и др.). Договоры в сумме 3849,440 тыс. рублей, выполнение 100%.

- налоги (экология, имущество) – 812,924 тыс. рублей. Выполнение от плана составляет 100%;

- хоз.нужды (приобретение ГСМ, моющие, материалы для ремонта и др.) – 2434,570 тыс. рублей, 100% выполнение от выставленных счетов.

1.2.3 обеспечение деятельности (оказание услуг), в части исполнения распоряжения Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда государственных (муниципальных) учреждений на 2012-2018 годы в организациях дополнительного образования (учреждения образования и культуры)

- средняя заработная плата педагогических работников за отчетный период составила 38715,000 рублей, целевой показатель по «дорожной карте» 38715,000 рублей, выполнение 100%. Таким образом, муниципальное образование полностью выполнило требования по соотношению средней заработной платы работников учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено вышеназванным Указом. Финансирование из местного бюджета. Годовой план составляет 17977,453 тыс. рублей на ФОТ. 100% выполнение данного мероприятия.

1.2.4 обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания недвижимого имущества в общеобразовательных организациях в части погашения кредиторской задолженности, пеней, штрафов

- кредиторская задолженность по общеобразовательным учреждениям на 01.01.2019 года отсутствует.

1.2.5 обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания организаций дополнительного образования, в части погашения кредиторской задолженности, пеней, штрафов (учреждения образования и культуры)

- кредиторская задолженность по учреждениям дополнительного образования на 01.01.2019 года отсутствует.

1.2.6 расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств (сфера образования)

- в 2019 году не запланировано.

1.2.7 финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

- средняя заработная плата педагогических работников за отчетный период составила 38715,000 рублей, целевой показатель по «дорожной карте» 38715,000 рублей, выполнение 100%. Таким образом, муниципальное образование полностью выполнило требования по соотношению средней заработной платы работников учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено реализацией Указов Президента РФ от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 №761. Годовой план 250561,827 тыс. рублей, в том числе на ФОТ 228480,217 тыс. рублей, приобретение учебников, орг.техники, мебели для учебного процесса 22081,610 тыс. рублей. 100% выполнение данного мероприятия. Финансирование из областного бюджета.

1.2.8 выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (учреждения образования и культуры)

- новое направление, направлено на выплату заработной платы младшему обслуживающему персоналу общеобразовательных учреждений и педагогическому персоналу учреждений дополнительного образования, в соответствии с положением об оплате труда. Годовой план по учреждениям образования 52672,568 тыс. рублей, 100% выполнение за 2019 год.

1.3. Основное мероприятие «Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья»

1.3.1 создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

- в 2019 году по данному направлению расходы не запланированы.

1.3.2 мероприятия государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы»

- в 2019 году по данному направлению расходы не запланированы.

1.3.3 обеспечение бесплатным двухразовым питание детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

- заключено соглашение между министерством образования и науки Амурской области и муниципальным образованием «город Свободный» о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Свободный» на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

Общий объем субсидии из областного бюджета 1421,374 тыс. рублей,

за счет средств муниципального бюджета – 334,370 тыс. рублей. Выполнение за 2019 год – 100%. Питались 169 детей с ОВЗ.

1.4. Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

1.4.1 капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в части строительства «МДОАУ д/с № 9 – пристройка на 6 групп»

- на 2019 год финансирование не предусмотрено.

1.4.2 капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в части строительства «Школа на 528 учащихся»

- на 2019 год финансирование не предусмотрено.

1.4.3 строительство школы в г. Свободный на 528 учащихся (в части разработки ПСД)

- на 2019 год финансирование не предусмотрено.

1.4.4. капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в части погашения кредиторской задолженности

- на 01.01.2019 года задолженности нет. Расходы по данному направлению несет Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города.

1.4.5. капитальный ремонт пришкольных территорий и спортивных площадок

- на 2019 год финансирование не предусмотрено.

1.4.6 корректировка проектно-сметной документации по капитальному ремонту кровли здания МОАУ СОШ № 2

- на 2019 год финансирование не предусмотрено.

1.4.7 реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организация, в части строительства школы на 528 мест

- на 2019 год финансирование не предусмотрено.

1.4.8 модернизация систем общего образования

- на 2019 год финансирование не предусмотрено.

1.4.9 капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в части возврата остатка прошлых лет на ПСД школы на 528 мест

- на 2019 год финансирование не предусмотрено.

1.4.10 реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного Федерального округа, в сфере образования (кап.ремонт спортплощадок, пристройка к ДОУ)

- в результате реализации данного направления в 2019 году завершилось строительство пристройки на 6 групп МДОАУ д/с № 9 (120 мест), капитальный ремонт пришкольных территорий и спортивных площадок МОАУ СОШ № 1, 2, 8. Средства федерального бюджета 213102,630 тыс. рублей. Выполнение на сумму 213102,630 тыс. рублей.

1.4.11 реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного Федерального округа, в сфере образования, за счет средств областного бюджета (кап.ремонт спортплощадок, пристройка к ДОУ)

- в результате реализации данного направления в 2019 году завершилось строительство пристройки на 6 групп МДОАУ д/с № 9, капитальный ремонт пришкольных территорий и спортивных площадок МОАУ СОШ № 1, 2, 8. Средства областного бюджета 16176,469 тыс. рублей, выполнение 16154,878 тыс. рублей.

1.4.12 авторский надзор по объекту МДОАУ д/с № 9 – пристройка на 6 групп

- на 2019 год предусмотрено 78,142 тыс. рублей, выполнение 78,142 тыс. рублей, 100%.

1.4.13 инженерно-геодезические изыскания по объекту МДОАУ д/с № 9 – пристройка на 6 групп

- на 2019 год финансирование не предусмотрено.

1.4.14 инженерно-геодезические изыскания по объекту «Школа в квартале 364 г. Свободного»

- расходы по данному направлению несет Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города. На 2019 год финансирование не предусмотрено.

1.4.15 технологическое присоединение к электрическим сетям пристройки на 6 групп МДОАУ д/с № 9

- направление направлено на реализацию мероприятий планов социального развития г. Свободного.   В результате реализации данного направления в 2019 году завершилось строительство пристройки на 6 групп МДОАУ д/с №9.

Средства местного бюджета 14,731 тыс. рублей. Исполнение 14,731 тыс. рублей.

1.4.16 авторский надзор по капитальному ремонту пришкольных территорий и спортивных площадок

- направление направлено на реализацию мероприятий планов социального развития г. Свободного.  В результате реализации данного направления осуществлен надзор по капитальному ремонту пришкольных территорий и спортивных площадок МОАУ СОШ № 1, 8. Средства местного бюджета 239,344 тыс. рублей. Исполнения 100%.

1.4.17 ремонт системы наружного освещения образовательных учреждений города

- направление направлено на освещение территорий образовательных учреждений, что позволило обеспечить антитеррористическую защищенность зданий и помещений, охрану в темное время суток, в соответствии с нормативными документами и паспортами безопасности образовательных учреждений, уменьшить риск травматизма. В результате реализации данного направления освещены территории МДОАУ д/с № 2, 9, 10, 12, МОАУ СОШ № 5 (дошкольное отделение). Средства местного бюджета 1249,382 тыс. рублей. Исполнение 100%.

1.4.18 разработка проектной и сметной документации объекта «Школа в   г. Свободный Амурской области»

- направление направлено на реализацию мероприятий планов социального развития г. Свободного. В результате реализации данного направления будет разработана проектная и сметная документации на строительство новой школы. Количество введенных новых мест в общеобразовательных организациях города составит 528 единиц, доля занимающихся во вторую смену не будет превышать 20%. Начало строительства запланировано на 2021 год. Расходы по данному направлению несет Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города. На 2019 год финансирование не предусмотрено.

1.4.19 капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

- на 2019 год финансирование не предусмотрено.

1.4.20 капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

- на 2019 год финансирование не предусмотрено.

1.4.21 ремонт образовательных учреждений

- направление направлено на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений (установка металлопластиковых окон, дверей, ремонт систем коммуникаций, учебных кабинетов, коридоров, спортзалов, электросетей). Годовой план 28774,025 тыс. рублей. Исполнение составило 28174,025 тыс. рублей (установлены металлопластиковые окна в СОШ №1, 2, 5, 8, 9, 11, 192, отремонтированы электросети СОШ № 5, лестничные пролеты СОШ № 8).

1.4.22 проведение государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий по капитальному ремонту пришкольных территорий и спортивных площадок

- на 2019 год финансирование не предусмотрено.

1.4.23 реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДФО за счет средств местного бюджета

- направление направлено на реализацию мероприятий планов социального развития г. Свободного. В результате реализации данного направления в 2019-2020 годах пройдет капитальный ремонт пришкольных территорий и спортивных площадок МОАУ СОШ № 11, 192 (капитальный ремонт был разбит на два года, соответственно произошло удорожание проекта, согласно расчета ГКУ "Строитель", г. Благовещенск, в связи с этим утверждены средства местного бюджета на 2020 год, в 2019 запланировано и профинансировано 17,930 тыс. рублей).

1.4.24 разработка ПСД для введения в эксплуатацию пристройки пищеблока МДОАУ д/с № 9

- направление направлено на реализацию мероприятий планов социального развития г. Свободного. При выполнении ПСД по объекту «Реконструкция здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9, корпус 2» с пристройкой пищеблока по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. К. Маркса, 13» согласно договору и технического задания к договору выяснилась необходимость выполнения дополнительных работ, не предусмотренных действующим договором, без которых невозможно ввести в эксплуатацию реконструируемый корпус № 2 детского сада в соответствии с действующими нормами. Средства местного бюджета на 2019 год не запланированы, на 2020 год 4470,960 тыс. рублей.

1.4.25 технологическое присоединение к электрическим сетям МОАУ гимназия №9 г. Свободного

- в результате реализации данного направления в 2019-2020 годах для строительства новой школы на 528 мест будет осуществлено присоединение к электрическим сетям за счет средств местного бюджета. 2019 год плановые ассигнования предусмотрены в сумме 7265,553 тыс. рублей, исполнение 100%, 2020 год в сумме 4470,964 тыс. рублей.

1.4.26 корректировка в разработанные проектные документации по объектам «Капитальный ремонт пришкольных территорий и спортивных площадок»

- направление направлено на реализацию мероприятий планов социального развития г. Свободного. При выполнении ПСД по капитальному ремонту пришкольных территорий и спортивных площадок МОАУ СОШ № 5, 6 выяснилась необходимость выполнения дополнительных работ, не предусмотренных действующим договором. Средства местного бюджета на 2019 год запланированы в сумме 125,212 тыс. рублей. Необходимость в данных лимитах при детализации проектов оказалась не востребованной.

1.4.27 авторский надзор по объекту «Строительство школы на 528 мест, г. Свободный»

- в результате реализации данного направления осуществляется надзор за строительством новой школы на 528 мест. Средства местного бюджета 590,000 тыс. рублей. Исполнение 100%.

1.4.28 авторский надзор по капитальному ремонту кровли МОАУ СОШ № 2

- в результате реализации данного направления осуществлен надзор за капитальным ремонтом кровли МОАУ СОШ № 2. Средства местного бюджета 38,707 тыс. рублей. Исполнение 100%.

1.5. Основное мероприятие «Модернизация региональных систем дошкольного образования»

1.5.1 модернизация систем дошкольного образования в части погашения кредиторской задолженности прошлых лет по реконструкции зданий

- на 01.01.2019 года задолженности нет.

1.6. Основное мероприятие «Модернизация региональных систем общего образования»

1.6.1 модернизация систем общего образования в части приобретения технологического оборудования для столовых

- в связи с длительным сроком эксплуатации технологического оборудования и не соответствием его санитарным нормам было приобретено за 2019 год оборудование в СОШ № 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 192 на сумму 4351,109 тыс. рублей. Годовой план 4355,178 тыс. рублей. Средства местного бюджета.100% выполнение.

1.7 Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа»

1.7.1 создание новых мест в общеобразовательных учреждениях

- осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов на строительство новой школы (МОАУ гимназия № 9). В результате реализации данного направления будет построена новая школа на 528 мес. Соглашение между министерством образования и науки Амурской области и администрацией города Свободного заключено. На 2019 год выделены лимиты в сумме 265405,890 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 13270,290 тыс. рублей, исполнение за 2019 год составляет 100%. На 2020 год предусмотрено 400589,910 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 20029,330 тыс. рублей.

1.8 Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

18.1 внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

- направление направлено на реализацию обновления материально-технической базы МОАУ СОШ №1, приобретения необходимого оборудования, позволяющего обеспечить доступ обучающихся и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту. Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с, - для образовательных организаций, расположенных в городах, и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком. Средства областного бюджета 2200,370 тыс. рублей и местного 115,810 тыс. рублей. Исполнение за 2019 год 100%.

1.9 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования»

1.9.1 обследование строительных конструкций здания МОАУ ДО ДДТ по адресу: ул. Управленческая, 50, г. Свободный, Амурской области

- направление направлено на проведение ремонтных работ здания МОАУ ДО ДДТ. Год постройки – 1951. Капитального ремонта здания не проводилось. В связи с длительным сроком эксплуатации требуется замена полов, окон, системы водоснабжения и водоотведения, электропроводки, ремонт фасада. Средства местного бюджета. Управлением по ЖКХ и благоустройству администрации города будут обследованы строительные конструкции здания. В 2019 году лимиты не предусмотрены.

2. Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»

2.1 Основное мероприятие «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей»

2.1.1 организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

- в рамках направления осуществлены полномочия по защите прав на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2019 году по данному направлению запланировано 345,495 тыс. рублей на 362 ребенка. Финансирование 345,495 тыс. рублей по факту приобретения путевок.

2.1.2 реализация программ трудовой занятости детей в каникулярное время

- организация трудоустройства детей в образовательные учреждения города (все школы), 174 чел. – 1373,725 тыс. рублей. Финансирование за 2019 год 1373,725 тыс. рублей.

2.1.3 частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

- по данному направлению заключено Соглашение между министерством образования и науки Амурской области и администрацией муниципального образования «город Свободный» о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Свободный» в целях софинансирования расходов на частичную оплату стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на 2019 год (1500 детей). Общий объем субсидии из областного бюджета составляет 4100,980 тыс. рублей. Средства городского бюджета – 455,660 тыс. руб., финансирование из областного бюджета 4100,980 тыс. рублей, местного 455,660 тыс. рублей. 100% выполнение.

2.2 Основное мероприятие «Обеспечение питанием детей, попавших в трудную жизненную ситуацию»

2.2.1 возмещение затрат на питание детей, попавших в трудную жизненную ситуацию

- питание 417 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в общеобразовательных учреждениях на сумму 1192,788 тыс. рублей в год, Выполнение 100%. Сумма питания в день составляла 12 рублей, с 01.11.2019 – 30 рублей.

2.3 Основное мероприятие «Обеспечение питанием детей, обучающихся в спортивных классах»

2.3.1 возмещение затрат на питание детей, обучающихся в спортивных классах

- питание 60 детей, обучающихся в спортивных классах. Сумма питания в день 12 рублей, с 01.11.2019 – 30 рублей. План 86,928 тыс. рублей. Факт – 83,298 тыс. рублей, 100% выполнение от фактически питающихся детей.

2.4 Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав несовершеннолетних»

2.4.1 финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

- в рамках направления осуществляются меры по поддержке комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Направление направлено на реализацию мер по защите прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению их социальной адаптации в сумме 1759,889 тыс. рублей. 100% финансирование из областного бюджета. Реализация данного направления предусмотрена в администрации города.

2.5 Основное мероприятие «Предоставление питания детям, обучающимся в начальных классах общеобразовательных учреждений»

2.5.1 предоставление питания детям, обучающимся в начальных классах общеобразовательных учреждений

- новое направление, действует с 01.11.2019 года. Питание 2919 детей, обучающихся в начальных классах общеобразовательных учреждений на сумму 1894,460 тыс. рублей. Выполнение 100% от количества питающихся детей данной категории. Сумма питания в день составляла 12 рублей из средств областного бюджета, с 01.11.2019 – 30 рублей из местного бюджета в день.

2.5.2 финансовое обеспечение государственного полномочия АО по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием

- новое направление, действует с 01.10.2019 года. Питание 2919 детей, обучающихся в начальных классах общеобразовательных учреждений на сумму 4367,846 тыс. рублей. Выполнение 100% от количества питающихся детей данной категории. Сумма питания в день составляла 12 рублей из средств областного бюджета, с 01.10.2019 – 25 рублей из областного бюджета в день.

3. Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику»

3.1 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы»

3.1.1финансовое обеспечение назначения и вручения ежемесячных выплат поощрительного характера учащимся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования

- выплата стипендии 30 учащимся общеобразовательных учреждений Управления образования и 10 учащимся учреждений дополнительного образования отдела культуры в сумме 600 руб. в месяц: 216,000 тыс. руб. в год – Управление образования, 72,000 тыс. рублей – отдел культуры, финансирование из средств местного бюджета. Профинансировано 288,000 тыс. рублей, что составляет 100%.

3.1.2 обеспечение эффективной самореализации молодежи

- за данное направление отвечает отдел молодежи администрации города. Плановые ассигнования 125,000 тыс. рублей, финансирование 108,597 тыс. рублей. 100% выполнение от проведенных мероприятий.

3.2 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по развитию социальной активности и компетентности молодых людей»

3.2.1 вовлечение молодежи в общественную, добровольческую деятельность

- за данное направление отвечает отдел молодежи администрации города. Плановые ассигнования 125,000 тыс. рублей, финансирование 100,901 тыс. рублей. 100% выполнение от проведенных мероприятий.

4. Подпрограмма «Прочие мероприятия в области образования»

4.1 Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти»

4.1.1 обеспечение деятельности органов местного самоуправления

- данное мероприятие финансируется из средств местного бюджета 8055,818 тыс. рублей на расходы по муниципальным служащим (ФОТ, связь, командировочные расходы, прочие мероприятия, хоз. нужды). Выполнение в отчетном периоде 7970,386 тыс. рублей, 100% выполнение запланированных мероприятий и закупок.

4.1.2 обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в сфере образования в части погашения кредиторской задолженности

- кредиторская задолженность на 01.01.2019 отсутствует.

4.2 Основное мероприятие «Обеспечение работ по комплексному материально-техническому, методическому обеспечению и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования»

4.2.1 обеспечение работ по комплексному материально-техническому, методическому обеспечению и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования

- финансирование из средств местного бюджета. Плановые ассигнования 5709,197 тыс. рублей (ФОТ, связь, командировочные расходы, коммунальные услуги, налоги, прочие мероприятия, мероприятия по содержанию зданий, хоз. нужды, ГСМ). Финансирование 5609,045 тыс. рублей (выполнение в отчетном периоде 100%).

4.2.2 обеспечение работ по комплексному материально-техническому, методическому обеспечению и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования в части погашения кредиторской задолженности

- кредиторская задолженность на 01.01.2019 отсутствует.

4.2.3 обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

- данное направление предусмотрено на финансирование МКУ «ЦОМОО г. Свободного», созданного 01.02.2019 года (постановление администрации города от 16.01.2019 № 12), финансирование из средств местного бюджета. Плановые ассигнования 25502,421 тыс. рублей (ФОТ, связь, командировочные расходы, коммунальные услуги, налоги, прочие мероприятия, мероприятия по содержанию зданий, хоз. нужды, ГСМ). Финансирование 25207,495 тыс. рублей (выполнение в отчетном периоде 100%).

5. Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей в городе Свободном»

5.1 Основное мероприятие "Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью"

5.1.1. финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью, осуществление контроля за расходованием усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями денежной выплаты и возврату денежной выплаты

- в результате реализации направления единовременную денежную выплату получили 6 граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 7 до 16 лет на сумму 707,303 тыс. рублей, средства областного бюджета.

5.1.2 финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

- дополнительные гарантии по социальной поддержке предусмотрены на получение 2 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в общеобразовательном учреждении из средств областного бюджета на сумму 61,079 тыс. рублей, профинансировано по фактическому количеству 22,445 тыс. рублей на 1 чел. 100% выполнение.

5.1.3 финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

- созданы необходимые условия для деятельности 3 специалистов муниципальных органов опеки и попечительства. Финансирование из областного бюджета на сумму 1789,889 тыс. рублей (ФОТ, связь, командировочные расходы, улучшение материально-технической базы, канцелярия). 100% финансирование.

5.1.4 финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)

- в результате реализации направления количество опекаемых детей составляет 181 чел., детей в приемных семьях 112 чел. Средства областного бюджета 41833,731 тыс. рублей, профинансировано 41243,973 тыс. рублей, 100% финансирование.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном»

Для реализации мероприятий по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном» отделу культуры из городского бюджета на  2019 год утвержден плановый годовой объем финансирования в размере 354 872,67 тыс. рублей. На 01.01.2020 г. исполнено 340 430,45 тыс. руб., что составляет 95,93%. В том числе:

1. По подпрограмме "Культурно-досуговая деятельность" плановые ассигнования составляют 292 799,72 тыс.руб. На 01.01.2020 г. исполнено 286 808,00 тыс.руб., что в процентном отношение – 97,95%. Большая часть расходов по подпрограмме приходится на содержание культурно-досуговых учреждений: коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, заработную плату с начислениями.

В рамках подпрограммы проводились культурно-досуговые мероприятия: «Квартирник» для творческой молодёжи, митинг, посвященный 30-ой годовщине вывода войск из Афганистана, на Мемориале Славы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, в ДК им. С. Лазо прошел торжественный вечер.  Народные гуляния «Широкая масленица» (на центральной площади), В марте 2019 года прошел юбилейный концерт хора «Ветеран», премьера спектакля «Гангстеры в Свободном», состоялся городской конкурс «Человек года», участие в областном фестивале хоровых коллективов старшего возраста «Хора Ветеран» и ансамбля «Русской песни». В апреле приняли участие в областном смотре-конкурсе на присвоение звания «Народный самодеятельный коллектив», коллективы ДК им.С.Лазо. В мае состоялось мероприятие посвященное «Году Театра», прошли культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию 1 Мая  и Дня Победы. 1 июня 2019 года прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня защиты детей, 25 июня состоялось мероприятие в рамках Х Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». В августе прошли концертные номера на мероприятиях, посвященных 107-летию города Свободного с участием артистов из Москвы и Амурской филармонии. В сентябре прошли мероприятия, посвященные Дню знаний, в рамкам фестиваля кино и театра «Амурская осень», 13 сентября состоялась творческая встреча с артистами театра и кино, 15 сентября прошел спектакль «Ну и фрукТЫ». В октябри прошли гастроли Амурского областного театра драмы. В ноябре состоялись концерты оркестра «Резананс», оркестра ДВОКУ, артистов Амурской областной филармонии. В декабре прошли Новогодние мероприятия.   Более 9 мил. тыс. руб. бюджетных и более 1мил. тыс.руб. внебюджетных средств составили расходы на организацию и проведение мероприятий: оформление сценических площадок, приобретение подарочных наборов, цветов, венков, изготовление декораций, афиши, питание ветеранов ВОВ, фейерверки, транспортные расходы, канцелярские и хозяйственные расходы, питание артистов и т.д.

2. По подпрограмме "Историко-культурное наследие" плановые ассигнования составляют 12 848,39 тыс.руб. На 01.01.2020 г. исполнено 12 255,68 тыс.руб., что в процентном отношении – 95,39%. Большая часть расходов приходится на заработную плату с начислениями  коммунальные услуги и услуги по содержанию учреждения. В 2019 году было приобретено на сумму более 1 мил. руб.: чучела птиц, лисы, медведя и росомахи, а также интерактивная примерочная с сенсорным киоском, 3-D сканер, интерактивный стол, сенсорный киоск. Более 700 тыс.руб. потрачено на видеосистему и охранно-пожарную сигнализацию.  В части обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений прошли мероприятия за счет внебюджетного фонда: выставки «Дорогами Афганистана», «Из истории театра г. Свободного», передвижные выставки: «На страже Отечества», «Город Алексеевск с Высочайшего соизволения», персональная выставка художника Сергея Гусева «Аквариум», всероссийская акция «Ночь в музее», ряд мероприятий к 9 мая, мероприятия, посвященные «Дню защиты детей», мероприятия, посвященные 107-летию города Свободного, Дню знаний, мероприятия посвященные 55-летию Музея.  Мероприятия: фестиваль национальных культур, 120-летие Суражевки, «Вместе против террора». С 15.08.2019 по 01.10.2019 прошла выставка «Калейдоскоп»,  в декабре прошло ряд новогодних мероприятий.

В рамках «Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года» выполнены работы по сохранению памятников амурчанам погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года (памятник на Репинском спуске, уложена плитка тротуарная 1300 м2. Утвержден плановый годовой объем финансирования в размере 4 470,78 тыс. рублей. На 01.01.2020 г. исполнено 3 878,06 тыс. руб., что составляет 86,74%

3. По подпрограмме "Библиотечное обслуживание" плановые ассигнования составляют 29 528,80 тыс.руб. На 01.01.2020 г. исполнено – 21 672,28 тыс.руб., что в процентном отношении составляет – 73,39%. Большая часть расходов приходится на заработную плату с начислениями, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества. В части обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений были приобретены периодические печатные издания на сумму 154,00 тыс. руб., пополнен библиотечный фонд книгами на сумму более 80 тыс.руб., приобретено оборудование для обеспечения пожарно-охранной сигнализации книжного фонда центральной городской библиотеки на сумму более 600 тыс.руб.  По мероприятию  «Капитальный ремонт Центральной городской библиотеки по ул.К-Маркса,12, г.Свободный» из выделенных лимитов - 11 283,6 тыс.руб., исполнение составило 3 426,05 тыс.руб. (заключен контракт  на 2 года 2019-2020гг.).Мероприятия в ЦБС проводились за счет внебюджетного фонда: литературно-музыкальная композиция «Листая страницы Афганской войны», вечер-портрет к 8 марта «Великие актрисы театра и кино», литературно-поэтический вечер «Поэзия как музыка души», мероприятия, посвященные 107-летию города Свободного, 120-летию Суражевки, новогодние мероприятия и др.

4. По подпрограмме "Прочие мероприятия в области культуры" плановые ассигнования составляют 19 695,76 тыс.руб. На 01.01.2020 г. исполнено – 100%. По содержанию деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры исполнение составляет – 3 519,8 тыс.руб. По содержанию деятельности централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы в сфере культуры – 16 175,7 тыс.руб.

Для уменьшения бюджетных расходов привлекаются дополнительные доходы учреждений культуры.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО"

Для реализации мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Свободного» из городского бюджета на 2019 год утвержден плановый годовой объем финансирования в размере 319 479,04 тыс. рублей. На 01.01.2020 г. исполнено 167 854 ,02 тыс. руб., что составляет 52,54%. В том числе:

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» - 1 234,54 тыс.руб., из них средства федерального бюджета – 513,05 тыс.руб.,  средства областного бюджета – 521,49 тыс.руб. и средства местного бюджета – 200,00 тыс.руб. На 01.01.2020 г. исполнение составляет 100%.

В 2019 г. жилищный сертификат получила одна молодая семья (Акользина), состоящая из 5 человек. По состоянию на 01.01.2020 г. денежные средства перечислены и сертификат реализован в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории города Свободного» - 237 421,32 тыс.руб. их них средства фонда-218 330,39 тыс.руб., средства областного бюджета- 6 752,48 тыс.руб, средства местного бюджета -12 338,43 тыс.руб. На 01.01.2020 г. исполнение составляет 36,14%. Причина не освоения средств по подпрограмме в части мероприятия «Обеспечение мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в связи с приостановкой УФАС по Амурской области процедуры закупки здания «из будущего» с целью проверки законодательства о закупках.  Причины не освоения средств по подпрограмме в части мероприятия «Вывоз строительного мусора после сноса ветхого и аварийного жилищного фонда» связан с отсутствием претендентов на подачу заявок при проведении аукциона на выполнение работ.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации основных направлений муниципальных программ» при утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 7 455,21 тыс. руб. исполнено 7 436,44 тыс. руб., что составляет 99,75 %.

Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» при утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 1 227,96 тыс. руб. исполнено 1 227,96 тыс. руб., что составляет 100 %.

Подпрограмма 5 «Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда г.Свободного» при утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 72 140,00 тыс. руб. исполнено 72 139,91 тыс. руб., что составляет 99 %.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В Г. СВОБОДНОМ "

Для реализации мероприятий по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в г. Свободном " на 2019 год утвержден плановый годовой объем финансирования в размере 135 770,91 тыс. руб., исполнено 135 770,91 тыс. руб., что составляет 100%.

Финансирование направлено на реализацию основных мероприятий:

- «Организация и проведение городских и областных спортивных и физкультурных мероприятий на территории города и области» на проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 4 216,37 тыс. руб. (100% исполнения);

- «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности»   23 346,24 тыс. руб. (100% исполнения);

- «Подготовка проектно-сметной документации на объекте «Комплексная спортивная площадка» 738,19 тыс. руб. (100% исполнение);

- "Расходы на обеспечение функций исполнительных органов в сфере физической культуры и спорта" (оплата труда, услуги связи, прочие услуги, оплата налогов, сборов) профинансировано 4 291,98 тыс. руб. на  реализацию  основного мероприятия "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) автономных учреждений" профинансировано 101 558,48 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

- «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» 1 619,63 (100% исполнения)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ "

Для реализации мероприятий по муниципальной программе "Формирование современной городской среды муниципального образования «город Свободный» на 2018-2022 гды" на 2019 год утвержден плановый годовой объем финансирования в размере 37 453,48 тыс. руб., исполнено 37 187,10 тыс. руб., что составляет 99,29%.

Финансирование направлено на реализацию основных мероприятий:

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» выполнены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и 10 дворов (ул. Октябрьская, №№ 18, 77; ул. Кирова, 95; ул. Орджоникидзе, 48; ул. Ленина, 64; ул. Инженерная, №№ 41,45; ул. Загородная, 51; ул. Репина, 6; пер. Зеленый, 14). Произведен ремонт дворовых проездов, тротуаров, ливневой канализации; установка скамеек, урн. При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 7 306,00 тыс. руб. (96,35% исполнение)

«Основное мероприятие «Федеральный проект» Жилье и городская среда» выполнены работы по благоустройству общественных территорий (Памятник основанию города на ул. Ленина-ул. М. Чесноковская; сквер Лазо).Установлены лавочки, урны, произведено озеленение территории, освещение.  При утверждённом плановом годовом объеме финансирования в размере 30 147,48 тыс. руб. (100% исполнение).

Глава города Свободного	В.А. Константинов